Bài 1.

1. Ngày kết thúc dự án : 18/8/2022
2. Thời gian hoàn thành dự án: 25 ngày
3. Công việc nằm trên đường găng: A C F H J K

Bài 2.

1. Ngày kết thúc dự án: 23/8/2022
2. Thời gian hoàn thành dự án: 18 ngày
3. Công việc nằm trên đường găng: B F G K
4. Mức độ hoàn thành: 8%

Bài 3.

1. Ngày kết thúc dự án: 21/12/2022
2. Thời gian hoàn thành dự án: 95 ngày
3. Công việc nằm trên đường găng: 1 2.1 3.1 3.5 4.2 4.4 5 6 7
4. Chi phí hoàn thành dự án: 87.360.000 đ

Bài 4.

1. Ngày kết thúc dự án: 14/02/2023
2. Thời gian hoàn thành dự án: 75 ngày
3. Công việc nằm trên đường găng:

1 2.1 3.1 4.1 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7

1. Chi phí hoàn thành dự án: 56.200.000 đ